市域（郊）铁路成都至眉山线工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕189 号

- 四川成眉轨道交通有限公司：

我厅于2022年9月9日受理你公司提交的《关于申请审批市域（郊）铁路成都至眉山线工程水土保持方案的函》（成眉轨道函〔2022〕53号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220909-004467）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

市域（郊）铁路成都至眉山线工程（项目代码：2201-510000-18-01-246616）位于四川省成都市和眉山市境内，线路起于成都地铁19号线红莲站，经成都市天府新区，眉山市天府新区、仁寿县、东坡区,止于眉山市内眉山东站。线路全长约59.139公里（成都市境内19.282公里，眉山市境内39.857公里）；其中地下段长10.077公里，高架段长46.180公里，路基段长2.882公里。全线共设置车站13座（其中地下站5座，高架站8座）；设车辆段1座、停车场1座、主变电所2座、控制中心1座。

工程总占地222.06公顷，其中永久占地130.24公顷，临时占地91.82公顷。土石方挖方总量675.18万立方米（含表土剥离50.39万立方米），填方总量327.02万立方米（含表土回铺50.39万立方米），外购101.46万立方米砂砾石，余方449.62万立方米，余方全部用于眉山市东坡区永寿镇永江村土地平整项目填筑利用，本项目不设取土场和弃渣场。工程总投资220.51亿元，其中土建投资140.57亿元。工程计划于2022年9月开工，2026年12月建成，总工期51个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围222.06公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%、表土保护率92%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率27%。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案。余方综合利用合理合法，水土流失防治责任得到落实。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地面积222.06公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计288.678万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、成都市水务局、眉山市水利局、成都天府新区统筹城乡和农业农村局、眉山天府新区管委会乡村振兴局、仁寿县水利局、东坡区水利局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月27日