资中至乐山高速公路工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕181 号

- 四川乐资铜高速公路有限公司：

我厅于2022年8月3日受理你单位提交的《关于申请审批资中至乐山高速公路工程水土保持方案报告书的请示》（乐资铜路〔2022〕50号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220803-024034）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

资中至乐山高速公路工程(项目代码：2020-510000-48-02-503055）位于内江市（资中县、威远县）、眉山市（仁寿县）、乐山市（井研县、市中区）境内，线路全长93.313km，采用双向六车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度34.0m。项目由路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、沿线设施、改移工程、施工临时设施、拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建等部分组成。工程总占地面积1047.46公顷，其中永久占地857.73公顷，临时占地189.73公顷。工程土石方挖方总量2590.44万立方米（含表土剥离109.21万立方米），填方总量1824.79万立方米（含表土回覆109.21万立方米），综合利用 47.77万立方米，借方（外购砂砾石）101.95万立方米，弃方总量819.83万立方米，规划布设弃渣场32处。工程总投资176.27亿元，其中土建投资118.64亿元。工程计划于2022年11月开工，2025年10月完工，建设总工期36个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围1047.46公顷。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率92%，林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，同意32处弃渣场的选址及堆置方案。下阶段请根据技术规程规范要求，进一步复核地形和弃渣场容量，查明水文地质条件，加强工程设计并组织实施，确保弃渣场工程安全。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占用地面积1047.46公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1361.698万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、内江市水利局、眉山市水利局、乐山市水务局、资中县水利局、威远县水利局、仁寿县水利局、井研县水务局、乐山市市中区水务局报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月20日