升钟水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川省南充升钟水利工程建设管理局：

我厅于2023年9月11日受理你局提交的《关于申请审批升钟水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程水土保持方案的请示》（川升水〔2023〕50号，四川一体化政务服务平台受理编号：51000-20230911-023064）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

升钟水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（项目代码：2111-510000-19-01-369543）位于南充市阆中市、顺庆区、南部县、蓬安县、西充县境内，为改建建设类项目。项目整治渠道总长149.45公里，其中整治明渠长73.55公里，整治隧洞275座长65.17公里，整治暗渠195座长6.69公里，整治渡槽20座长1.73公里，整治倒虹管9座长2.31公里；新建顺渠道路124.18公里，进渠连接道路17.71公里，新建进站道路0.64公里；整治提灌站2座，分水闸59座，节制闸65座，泄水闸45座，山溪渡槽278座，山溪涵洞78座，分水洞84座，放水洞583座，机耕桥33座，人行桥480座，检修梯步530座及其他管理设施。新建施工道路13.4公里，整修16.1公里，布设施工场地53处，临时堆土区24处，表土堆存区96处，弃渣场19处。

本工程总征占面积71.48公顷，其中永久占地53.09公顷，临时用地18.39公顷。项目挖方总量为43.78万立方米（含表土9.47万立方米），填方总量为29.12万立方米（含表土9.47万立方米），弃方14.66万立方米（折合松方19.05万立方米），弃方运至规划的19处弃渣场集中堆放（均为5级坡地型弃渣场）。工程总投资43130.69万元，其中土建工程28269.73万元；工程计划于2023年11月开工，2025年11月完工，总工期25个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围71.48公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。下步请根据技术规程规范要求，深化渣场设计，并按设计实施，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积71.48公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计92.924万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所涉及市县水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2023年10月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，南充市水务局，阆中市水务局，顺庆区水务局，西充县水务局，蓬安县水务局，南部县水务局，四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发