普通

- 四川省水利厅行政许可决定

四川雷波县西川矿业有限公司小沟乡龙头沟铅锌矿采选工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川雷波县西川矿业有限公司：

我厅于2023年5月31日第二次受理你公司提交的《关于申请审批四川雷波县西川矿业有限公司小沟乡龙头沟铅锌矿采选工程水土保持方案报告书的函》(西川矿业字〔2023〕39号，四川一体化政务服务平台受理编号510000-20230531-035719)。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川雷波县西川矿业有限公司小沟乡龙头沟铅锌矿采选工程（项目代码：2018-510000-09-02-260618）位于凉山彝族自治州雷波县境内，为新建生产建设类项目，开采矿种为铅锌矿，矿区面积为1.1017平方公里，设计利用量31.1万吨。开采方式为地下开采、平硐开拓，矿山生产规模为3万吨/年，属新建小型矿山，矿山服务年限12.6年。项目由地下开采工程、采矿工业场地、办公生活设施、炸药库、矿石堆场、矿区道路、附属设施和废石场等组成。设置采矿工业场2处，利用已有炸药库1处，矿石堆场1处，矿区道路约540米，索道2条，10kV变电所1座，供电线路1307米，高位水池2座，废石场1座。工程选矿厂及尾矿处理工程均依托已有项目。

工程总占地2.54公顷，其中永久占地1.70公顷，临时占地0.84公顷。工程土石方开挖总量6.97万立方米（含表土0.09万立方米），土石方回填总量2.77万立方米（含表土0.09万立方米），利用方0.42万立方米，主要用于路面铺筑和砌石工程，余方3.78万立方米，基建产生的0.30万立方米余方已堆放在废石场内（后期回填至废弃探矿巷道内），矿山生产首年产生0.17万立方米废石回填至废弃探矿巷道内，后续生产产生的3.31万立方米废石计划回填至上一年采空区内。工程总投资933.41万元，其中土建投资711.16万元。工程已于2018年10月开工，2019年3月底完工。

二、水土保持方案总体意见

(一)同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

(二)基本同意本水土保持方案设计水平年确定为2023年。

(三)基本同意本项目建设期水土流失防治责任范围2.54公顷。

(四)同意水土流失防治执行西南岩溶区水土流失防治一级标准。设计水平年水土流失防治目标为:水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95%，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

(五)基本同意项目土石方平衡，同意建设期余方及生产期废石的处置方案，不设弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目建设期征占用地面积2.54公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计3.302万元。开采期水土保持补偿费按开采量每立方米0.3元计征，按季度缴纳。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山彝族自治州水利局和雷波县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应当在项目开工前一次性缴纳建设期水土保持补偿费。开采期间，应当在每季度结束前向主管税务机关及时申报和缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（或弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林草、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山彝族自治州水利局，雷波县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，成都浚川工程设计咨有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发