G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

- 四川西香高速公路建设开发有限公司：

我厅于2024年9月4日受理你公司提交的《关于审批<G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路水土保持方案变更报告书>的函》（川西香司函〔2024〕39号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240830-567763）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路（项目代码：2020-510000-48-02-483423）位于凉山州西昌市、盐源县及木里县境内，为新建建设类项目。项目由主线、西昌支线、木里支线和泸沽湖支线四部分组成，线路长度260.357公里，其中利用已有G5京昆高速22.570公里，本次新建233.132公里（包括主线155.490公里，西昌支线38.163公里、木里支线33.605公里、泸沽湖支线5.874公里）。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，路面结构类型为沥青混凝土。项目由路基工程、桥涵工程、隧道工程、互通交叉工程、服务设施工程及改移工程等六部分组成。建设长度233.132公里，其中路基工程路基长62.100公里，路面结构类型为沥青混凝土；桥涵工程包括桥梁39165.4米/131座，涵洞及通道7359.47米/205道；隧道工程131866.3米/32座；互通立交工程17处，包括互通式立交14处，分离式立交3处；服务设施工程32处，包括隧道监控通信站9处，通信监控分中心1处，养护工区4处、服务区5处、停车区1处，收费站12处；改移工程包括改移道路23.207km/86处，改移沟渠8.772km/32处。项目布设施工临时设施区197处、弃渣场36处、取土场1处、表土堆放场116处，新建施工便道326.66公里，土石方中转场12处。工程征占地面积1564.82公顷，其中永久占地873.93公顷，临时占地690.89公顷。土石方开挖量5847.79万立方米（含表土剥离176.94万立方米），填筑量2826.07万立方米（含表土回覆176.94万立方米），借方量211.96万立方米，综合利用量916.82万立方米，弃方量2316.86万立方米（合松方量3028.93万立方米），弃方全部运至36处弃渣场堆放（3级弃渣场26处，4级弃渣场9处，5级弃渣场1处）。工程总投资571.1707亿元，其中土建投资478.2704亿元。工程已于2023年3月开工，计划2029年2月完工。

2021年6月11日，我厅以“川水许可决〔2021〕97号”对《G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路水土保持方案报告书》进行了批复。在后续设计与施工过程中项目发生重大变更，线路建设长度由249.359公里变更为233.132公里，减少16.227公里；隧道长度由112569米变更为131846.25米，增加19277米；桥梁长度由58581米变更为39165.4米，减少19415.6米；路线横向位移超过300米的长度累计138.4公里，偏移比例59.37%；项目防治责任范围由1914.80公顷变更为1564.82公顷，减少349.98公顷；土石方开挖量由4543.23万立方米变更为5847.79万立方米，增加1304.56万立方米；填筑量由1133.11万立方米变更为2826.07万立方米，增加1692.96万立方米；借方量新增211.96万立方米；综合利用量由127.04万立方米变更为916.82万立方米，增加789.78万立方米；弃方量由3283.08万立方米变更为2316.86万立方米，减少966.22万立方米。原方案批复的75处弃渣场因主体线路偏移、主体设计优化、弃渣综合利用、占用永久基本农田、土地权属单位（个人）不同意、下游新增敏感因素、涉及不良地质、运渣方案存在安全隐患等原因取消51处。项目共设置36处弃渣场，其中：利用原批复渣场24处（18处与原批复渣场位置及等级一致，已启用4处;6处为原批复渣场扩容提级，均未启用），新增12处弃渣场（已启用6处，未启用6处）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《G7611西昌至香格里拉（四川境）高速公路水土保持方案变更报告书》（以下简称“《变更报告书》”）。

二、水土保持变更方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围1564.82公顷。

（三）同意项目区西昌段和盐源段水土流失防治执行西南岩溶区水土流失防治一级标准，木里段水土流失防治执行青藏高原区水土流失防治一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：项目区西昌段和盐源段水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%，木里段水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和弃渣场选址及堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化弃渣场设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，及时完成拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积1564.82公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计2034.266万元，建设单位已足额缴纳，本次变更无需补缴水土保持补偿费。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目主体工程已开工建设，涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《变更报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）对2#弃渣场，弃渣前应按照水土保持方案要求，严格落实房屋拆迁协议事项，在场内外风险隐患全面消除前，不得弃渣。对15#、33#、34#、35#弃渣场，严格落实各项水土保持措施，严格控制人为水土流失，全面消除风险隐患，落实稳定安全监测和预警，做好弃渣场安全应急预案，确保弃渣安全稳定。

（四）切实做好水土保持监测工作，落实3级及以上弃渣场视频监测，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、凉山州水利局组织负责具体属地监管的县（市）水行政主管部门对变更报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

五、你公司应在收到本许可文件 20 个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案变更报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、建设单位应加强水土保持后续设计，切实防止人为水土流失。

四川省水利厅

2024年10月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，西昌市水利局、盐源县水利局、木里县水利局，四川省交通勘察设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发